Białystok, 26 października 2026 r.
Urząd Miejski w Białymstoku
15-950 Białystok, ul. Słonimska 1
(nazwa Zamawiającego)

DIN-II.271.21.2026
(znak sprawy)

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Zapraszam do złożenia oferty na wykonanie roboty budowlanej/dostawy/usługi*, o wartości zamówienia powyżej 30 000 zł netto do kwoty mniejszej niż kwota 170 000 złotych netto
 
1. Opis przedmiotu zamówienia
[bookmark: _GoBack]Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej dostosowania do obowiązujących przepisów dotychczasowej budowli ochronnej i modernizacji szatni, znajdujących się w piwnicy budynku Szkoły Podstawowej Nr 20 Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 8 w Białymstoku, ul. Leśna 30

Kod CPV - 	71220000-6 – usługi projektowania architektonicznego
71320000-7 – usługi inżynieryjne w zakresie projektowania   
			71248000-8 – nadzór nad projektowaniem i dokumentacją

1.1 Informacje ogólne
Teren placówki znajduje się na działce gminnej o nr ewid. geod. 1109/2, obręb 
20 Przemysłowy. Na terenie nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Inwestycja będzie realizowana w ramach zadania z Budżetu Obywatelskiego 2025 pn. Razem możemy więcej!
1.2 Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnej, wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej, odrębnie dla U-1 i szatni, w zakresie:
1) dostosowania  dotychczasowych pomieszczeń budowli ochronnej do ukrycia U-1 według obowiązujących przepisów, w tym: Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 lutego 2025 r. w sprawie kryteriów uznawania obiektów budowlanych albo ich części za budowle ochronne (Dz. U. z 2025 r. poz. 235), Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 04 listopada 2025 r. w sprawie warunków technicznych dla budowli ochronnych oraz warunków technicznych ich użytkowania i usytuowania (Dz. U. z 2025 poz. 1548 z dnia 13.11.2025 r.) oraz ustawy z dnia 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 1907) oraz zgodnie z wnioskami i zaleceniami zawartymi  w załączonej ekspertyzie technicznej konstrukcji, opracowanej przez firmę FPHO Sp. z o.o. z Trzebieszowa (zał. nr 3 do ogłoszenia o zamówieniu) i na podstawie wizji lokalnej w obiekcie,
2) wykonania koniecznych robót modernizacyjnych w istniejącej szatni szkolnej, 
a w szczególności:
a)   likwidacja istniejących metalowych boksów szatniowych,
b)   wykonanie niezbędnych robót związanych z usunięciem skutków zawilgocenia  pomieszczeń,
c)   odgrzybianie pomieszczeń szatni,
d)   wykonanie izolacji przeciwwodnej i cieplnej ścian zewnętrznych/fundamentowych, 
e)   wykonanie izolacji przeciwdźwiękowych,
f)   wykonanie gładzi, przygotowanie powierzchni ścian i sufitów do malowania,
g)   malowanie ścian i sufitów farbami emulsyjnymi,
h)   wykonanie lamperii z tynku żywicznego,
i)   wykonanie lub modernizacja posadzek z płytek ceramicznych z cokolikami,
j)   wykonanie nadproża nad otworem drzwiowym,
k) wymiana drzwi wewnętrznych,
l)   wykonanie aranżacji szatni z usytuowaniem nowoczesnych szafek ubraniowych przeznaczonych dla 364 uczniów, ławeczek i tablic informacyjnych,
m) modernizacja instalacji sanitarnych z zaizolowaniem przewodów otulinami oraz zabudową instalacji,
n)   modernizacja instalacji elektrycznych,
o)   wykonanie/rozbudowa instalacji monitoringu wewnętrznego.
1.3   Zakres zamówienia obejmuje odrębnie dla U-1 i szatni:
1) [bookmark: _Hlk242790900]sporządzenie  inwentaryzacji wielobranżowej w zakresie niezbędnym do opracowania dokumentacji projektowej (każda branża i instalacja oddzielnie) po 2 egz.
2) opracowanie dokumentacji projektowej zgodnie z przepisami prawa:
· koncepcja dostosowania i modernizacji pomieszczeń – po 2 egz.,
· projekt budowlany i/lub zgłoszeniowy (jeśli zaistnieje konieczność) – po 4/2 egz. 
· projekty wykonawcze (każda branża i instalacja oddzielnie) – po 3 egz.,
· szczegółowe przedmiary robót (każda branża i instalacja oddzielnie) – po 2 egz.,
· kosztorys inwestorski uproszczony (każda branża i instalacja oddzielnie) – 
po 2 egz.,
· specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (każda branża oddzielnie) –po 3 egz.
· wersję elektroniczną opracowań w formacie pdf*, a przedmiary i kosztorysy w formacie Excel*, PDF* i ATH* - po 1 egz.
1.4  Zakres zamówienia obejmuje również:
1) [bookmark: _Hlk129075617]uzyskanie mapy do celów projektowych - jeśli zaistnieje konieczność,
2) uzyskanie wszelkich koniecznych materiałów, warunków technicznych, niezbędnych opinii, uzgodnień i decyzji wymaganych prawem,
3) uzyskanie warunków zabezpieczenia lub przebudowy elementów infrastruktury technicznej, kolidującej z inwestycją (w razie konieczności opracowanie odpowiedniej dokumentacji projektowej w tym zakresie),
4) wykonanie ekspertyzy z zakresu ochrony przeciwpożarowej z przygotowaniem wniosku do uprawnionych jednostek o uzgodnienie rozwiązań wskazanych
w ekspertyzie - jeśli zaistnieje konieczność,
5) wykonanie ekspertyzy technicznej w trybie § 2 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2022 poz. 1225) - jeśli zaistnieje konieczność,
6) uzyskanie akceptacji koncepcji przez zamawiającego, w zakresie przyjętych rozwiązań i planowanych do użycia materiałów budowlanych,
7) uzyskanie akceptacji dokumentacji projektowej przez zamawiającego,
8) przygotowanie i złożenie wniosku w Departamencie Architektury Urzędu Miejskiego w Białymstoku oraz uzyskanie pozwolenia na budowę - jeżeli zajdzie taka potrzeba,
9) uzyskanie skutecznego zgłoszenia robót budowlanych w Departamencie Architektury Urzędu Miejskiego w Białymstoku - jeżeli zajdzie taka potrzeba,
10) dokonanie w imieniu zamawiającego wszelkich niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy zgłoszeń i zawiadomień do odpowiednich organów, instytucji, osób,
11) uzyskanie w imieniu zamawiającego wszelkich niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy decyzji, zezwoleń, zgód, potwierdzeń, opinii, uzgodnień i stanowisk organów administracji i innych właściwych organów, instytucji i osób, w zakresie umożliwiającym uzyskanie pozwolenia na budowę i/lub zgłoszenia robót,
12) dokonanie aktualizacji kosztorysów inwestorskich, nie więcej niż dwukrotnie, 
na wezwanie zamawiającego, w terminach przez niego określonych, nie krótszych niż 14 dni od pisemnego zgłoszenia potrzeby aktualizacji przez zamawiającego,
13) pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych. 
1.5 Wymagania związane z przedmiotem zamówienia oraz zasady realizacji nadzoru 
        autorskiego szczegółowo określa projekt umowy (załącznik nr 2 do ogłoszenia
        o zamówieniu).
1.6   Dokumentacja projektowa powinna być opracowana ze szczególnym uwzględnieniem  wymagań określonych w art. 100 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie   szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej   wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalnoużytkowego   (Dz. U. z 2021 r., poz. 2454 t.j.).

UWAGI:
1. Przed przystąpieniem do prac projektowych należy dokonać pomiarów w naturze.
2. Dokumentacja projektowa w zakresie opisu proponowanych materiałów, urządzeń powinna być wykonana zgodnie z art. 99 - 102 ustawy Pzp, w szczególności:
2.1) przedmiot zamówienia można opisać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli nie można opisać przedmiotu zamówienia w wystarczająco precyzyjny i zrozumiały sposób, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”,
2.2) jeżeli przedmiot zamówienia zostanie opisany w sposób, o którym mowa w ppkt 10.1 Wykonawca winien wskazać w opisie przedmiotu zamówienia kryteria stosowane w celu oceny równoważności,
2.3) sporządzając dokumentację projektową wykonawca opisując przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w ustawie Pzp, jest obowiązany wskazać, że dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne”,
2.4) wykonawca dokumentacji jest zobowiązany do zapewnienia, aby w przygotowanej dokumentacji zwrot „lub równoważne” towarzyszył wszystkim indywidualnie użytym opisom wskazującym na znaki towarowe, patentowe lub pochodzenia, wskazującym źródła lub szczególne procesy, które charakteryzują produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę (art. 99 ust. 5 Pzp), a także wszystkim indywidualnie użytym normom, ocenom technicznym, specyfikacjom technicznym i systemom referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 Pzp.
2. Termin realizacji zamówienia:
1) opracowanie dokumentacji projektowej do 2 miesięcy od daty podpisania umowy,
2) uzyskanie w Departamencie Architektury Urzędu Miejskiego w Białymstoku pozwolenia na budowę i/lub skutecznego zgłoszenia robót budowlanych (jeżeli zajdzie taka potrzeba) do 3 miesięcy od dnia podpisania umowy,
3) pełnienie nadzoru autorskiego w przewidywanym okresie realizacji robót budowlanych,  
tj. do dnia 30.11.2027 r.
Termin określony w pkt 3) może ulec zmianie w przypadku zmiany terminu realizacji robót budowlanych. 
3. Kryteria oceny ofert: cena – 100 %.
1) za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną ofertową brutto.
2) jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, 
że wykonawcy złożą oferty o takiej samej cenie – zamawiający wezwie tych wykonawców do złożenia dodatkowych ofert cenowych.
4. Warunki udziału:
O dzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej. W celu potwierdzenia spełnienia warunku wykonawca winien wykazać:
1) wykonanie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert 
w niniejszym postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 2 dokumentacji projektowych wielobranżowych o wartości 
min. 50 000,00 zł brutto każda, na budowę lub przebudowę lub remont budynku, 
2) osoby skierowane do realizacji zamówienia (po 1 osobie w każdej specjalności), posiadające uprawnienia budowlane do projektowania w rozumieniu ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2026 r., poz. 524 ze zm.) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów albo uprawnienia do sprawowania samodzielnej funkcji na podstawie odrębnych przepisów prawa w specjalnościach: 
· architektonicznej - osoba winna mieć doświadczenie w wykonaniu co najmniej 
2 dokumentacji projektowych wielobranżowych o wartości min. 50 000 zł brutto każda, na budowę lub przebudowę lub remont budynku,
· konstrukcyjno-budowlanej,
· instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
· [bookmark: _Hlk239681391]instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych 
i elektroenergetycznych;
3) z  postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający wykluczy wykonawcę 
na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę 
oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
4.6 Zamawiający wymaga, aby wykonawcy dokonali wizji lokalnej w obiekcie.

Wizja lokalna odbędzie się w dniu  30.10.2026 r., o godz. 14 : 00 . 
Podczas wizji zostanie sporządzona lista obecności. 
Wszelkie wątpliwości dotyczące przedmiotu zamówienia, jakie pojawią się w trakcie wizji lokalnej, zamawiający będzie wyjaśniał wyłącznie na podstawie pytań przekazanych 
za pośrednictwem strony internetowej zamawiającego w Biuletynie Informacji Publicznej.
Osoba do kontaktu w sprawie wizji lokalnej – Marianna Komar, tel. (85) 85 869 61 33, 
e-mail: din@um.bialystok.pl

5. Dokumenty wymagane w ofercie:
1) formularz ofertowy według załącznika nr 1 do ogłoszenia o zamówieniu,
2) pełnomocnictwo - jeżeli ofertę podpisuje pełnomocnik, a pełnomocnictwo nie wynika z dokumentów rejestrowych,
3) dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału – oświadczenie wykonawcy na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do ogłoszenia o zamówieniu, 
4) inne dokumenty – zestawienie kosztów zadania – załącznik nr 1A do ogłoszenia 
o zamówieniu.
6. Oferta winna być sporządzona w języku polskim oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy na zewnątrz.
7. Ofertę sporządza się w formie elektronicznej (podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, lub w formie skanu dokumentów przygotowanych w formie pisemnej lub w formie elektronicznej (podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) 
lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, lub pisemnie.
8. Ofertę należy przesłać pocztą elektroniczną na adres: din@um.bialystok.pl do dnia 05/11/2026 r. do godz. 12:00
9. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 
10. Zamawiający po otwarciu ofert prześle pocztą elektroniczną/opublikuje na stronie internetowej zamawiającego w Biuletynie Informacji Publicznej* informację o złożonych ofertach zawierającą nazwy albo imiona i nazwiska oraz siedziby lub miejsca prowadzonej działalności gospodarczej albo miejsca zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte oraz ceny zawarte w ofertach.
11. Zamawiający przewiduje/nie przewiduje* przeprowadzenie negocjacji z wykonawcą, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
12. Osobą do kontaktu z wykonawcami jest:
	- Marianna Komar, tel. (85) 85 869 61 33, e- mail: din@um.bialystok.pl
13. Zamawiający odrzuci ofertę w okolicznościach określonych w  3 ust. 16 Regulaminu udzielania przez Miasto Białystok zamówień publicznych o wartości mniejszej niż kwota 170 000 złotych netto z zastrzeżeniem pkt 15.
14. Zamawiający w toku badania i oceny ofert może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących oferty. W przypadku niekompletności dokumentów wymaganych w ofercie, zamawiający może wezwać do ich uzupełnienia, a w przypadku oferty najkorzystniejszej, wezwie do ich uzupełnienia.
15. Zamawiający poprawi w treści oferty:
1) oczywiste omyłki rachunkowe i pisarskie,
2) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z treścią zapytania ofertowego lub ogłoszenia o zamówieniu, niepowodujące istotnych zmian w jej treści, jeżeli wykonawca wyrazi zgodę na ich poprawienie, 
- niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
16. Zamawiający dokona wyboru oferty wykonawcy, który spełnia wszystkie wymagania określone w zapytaniu ofertowym/ogłoszeniu o zamówieniu*, w oparciu o kryteria oceny ofert, z zastrzeżeniem pkt 17.
17. W uzasadnionych okolicznościach zamawiający unieważni postępowanie.
18. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród ofert pozostałych w postępowaniu, albo unieważnić postępowanie.
19. Informację o wyniku postępowania zamawiający prześle pocztą elektroniczną/opublikuje na stronie internetowej zamawiającego w Biuletynie Informacji Publicznej*.
20. Zamawiający udzieli zamówienia wybranemu wykonawcy na warunkach określonych w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 2 do ogłoszenia/w zleceniu*.
21. W sprawach nieuregulowanych w zapytaniu ofertowym/ogłoszeniu o zamówieniu* zastosowanie mają zapisy Regulaminu udzielania zamówień publicznych, o wartości mniejszej niż kwota 170 000 złotych netto.
22. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych:
Zgodnie z art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L.2016.119, str 1, sprost. Dz. U UE.L.2018.127, str. 2, sprost. Dz. Urz. UE L74 s.35 z 2021 r.), zwanego RODO, informuję, że: 
1. administratorem danych jest Prezydent Miasta Białegostoku, Urząd Miejski 
w Białymstoku, ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok,
1. w sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z inspektorem ochrony danych: Urząd Miejski w Białymstoku, ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok, tel. 85  879 79 79, e-mail: bbi@um.bialystok.pl,
1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu zawarcia umowy na podstawie złożonej oferty oraz na podstawie art. 6. ust. 1 lit. a (w zakresie wskazanym w formularzu ofertowym) w celu dokonania oceny jakościowej oferty np. kwalifikacje i doświadczenie oferenta,
1. dane osobowe mogą być ujawniane wykonawcom oraz osobom zainteresowanym (np. dostęp do informacji publicznej), a także podmiotom przetwarzającym dane na podstawie zawartych umów powiązanych z przedmiotem niniejszego postępowania; administrator w granicach przepisów prawa zapewni poszanowanie prywatności 
dla osób, których dane zostały zawarte w ofercie;
1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane:
1. przez okres 5 lat liczonych od końca roku, w którym postępowanie zostanie zakończone – w przypadku dokumentacji z postępowania o udzielenie zamówienia;
1. przez okres 10 lat liczonych od końca roku, w którym umowa zostanie zrealizowana – w przypadku umów zwartych w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
1. przysługuje Pani/Panu prawo do:
1. prawo do  dostępu do danych, na zasadach określonych w art. 15 RODO;
1.  prawo do sprostowania danych, na zasadach określonych w art. 16 RODO;
1.  prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”),  na zasadach określonych w art. 17 RODO;
1. prawo do ograniczenia przetwarzania, na zasadach określonych w art. 18 RODO;
1. prawo do przenoszenia danych, na zasadach określonych w art. 20 RODO.
1. przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
1. podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie skutkować może uznaniem oferty za nieważną, może uniemożliwić Zamawiającemu dokonanie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, co spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania lub odrzucenie jego oferty;
1. dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym  profilowaniu.

Zastępca Prezydenta Miasta 
Tomasz Klim 						                                                                       	    						                 ………..……………………………………………… 
(podpis Kierownika Zamawiającego/jego Zastępcy/Sekretarza/osoby upoważnionej)			           
* niepotrzebne skreślić

Załączniki:
1) formularz ofertowy – zał. nr 1
2) zestawienie kosztów zadania – zał. nr 1A
3) projekt umowy – zał. nr 2
4) ekspertyza techniczna konstrukcji, opracowana przez firmę FPHO SP. z o. o. 
z Trzebieszowa – zał. nr 3
